Инвестиционная активность в Третьяковском районе

за  1 полугодие 2024 год

За 1полугодие 2024 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 143,9 млн. рублей или 63,8 % относительно соответствующего периода прошлого года.

В общем объеме инвестиций:

- инвестиции в машины и оборудования, транспортные средства составили 127,9 млн.рублей.

В	рамках реализации национальных проектов на территории Третьяковского района на 2024 год включены 2 объекта:

1.  Национальный проект «Образование»-региональный проект «Успех каждого ребенка»: «Ремонт спортивного зала МБОУ «Екатерининская СОШ» Третьяковского района» - контракт заключен №1 от 08.04.2024г. на сумму 4352,798 тыс.рублей с ООО «Алтайстрой» ИНН 2225209206, срок окончания работ до 25.08.2024г. Работы выполнены, акт приемки работ №1 подписан 26.08.2024г.

2.	Национальный проект «Жилье и городская среда»-Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:  «Благоустройство мемориального комплекса по ул.Калашникова 38» (3 этап) – контракт  №6 от 22.12.2023г. на сумму 2701,8 тыс.рублей с  ООО Группа компаний «Семь вершин» г.Москва ИНН 7743352421 расторгнут по взаимному согласию сторон. Информация размещена на сайте закупки.гов.

По информации главы Администрации Староалейского сельсовета работы ведутся по прямым договорам с ИП Савинов Э.А. г.Змеиногорск сумма работ составляет 4 млн.руб. срок окончания работ 30.09.2024г.