Инвестиционная активность в Третьяковском районе

за  9 месяцев 2023 год

За 9 месяцев 2023 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 295 млн. рублей или 199,1 % относительно соответствующего периода прошлого года.

В общем объеме инвестиций:

- инвестиции в машины и оборудования, транспортные средства составили 216 млн.рублей;

Закончен капитальный ремонт Староалейской СОШ №1.

Осуществлена поставка и монтаж модульной котельной ст.Третьяково, сумма контракта 5962,4 тыс.руб.

Екатерининский  сельсовет стали участниками с проектом «Обустройство детской спортивной площадки » стоимость проекта 1200 тыс.руб. Проект реализован, площадка сдана в эксплуатацию.

В	рамках реализации национальных проектов на территории Третьяковского района на 2023 год включен 1 объект:

1.	 «Благоустройство мемориального комплекса по ул.Калашникова 38»  (2 этап)- контракт заключен Староалейским сельсоветом в декабре 2022г. на сумму 3065,3 тыс. руб. Начало работ с 10.05.2023, окончание работ с 30.09.2023г. (посев газона, установка ограждения). Контракт исполнен.

Планируется капитальный ремонт тепловых сетей в с. Староалейское от котельной № 1, на сегодняшний день получено положительное заключение экспертизы ПСД, отправлены письма в край на включение в программу.