АДМИНИСТРАЦИЯ  ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.2017                                                                                                                   № 28

с. Староалейское

| О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Третьяковского района на 2013-2017гг. |  |  |
| --- | --- | --- |

- В соответствии с Уставом муниципального образования «Третьяковский район», предложениями, представленными в Администрацию района муниципальными заказчиками и поступивших в рамках формирования районного бюджета,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести изменения (Приложение 1) в адресную инвестиционную программу Третьяковского района на 2013-2017гг, в следующих областях:

- - Коммунальное хозяйство, Замена, взамен вышедшего из строя, глубинного погружного насоса ЭЦВ 8-25-125 системы питьевого водоснабжения на ст. Третьяково и Замена, взамен вышедшего из строя, глубинного погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 системы питьевого водоснабжения в с.  Шипуниха

- 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                                                                          Н.В. Каверин

## СОГЛАСОВАНО

Начальник юридического отдела

К.В. Пишеханов

Начальник отдела по экономике

и управлению муниципальным

имуществом

И.В. Кулиева

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

администрации Третьяковского района

Г.Ф. Жабина

Костырин Е.С.

21462

Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе Третьяковского района Алтайского края на 2013-2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

Адресной инвестиционной программы

Третьяковского района Алтайского края

на 2013-2017 годы

| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |
| Строительство многоквартирного жилого дома (в рамках 185-ФЗ – «Переселение из ветхого и аварийного жилья») в с.Староалейское | 1030,1 |  |  |  |  | 1030,1 |
| Итого | 1030,1 |  |  |  |  | 1030,1 |

Коммунальное хозяйство

| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подключение водопровода к напорно-регулирующим резервуарам и к насосной станции подкачки на системе водоснабжения ст. Третьяково |  |  | 99,5 |  |  | 99,5 |
| Строительство водозаборных и водопроводных сооружений на ст. Третьяково |  | 56,8 |  |  |  | 56,8 |
| Капитальный ремонт теплосетей в с. Екатерининское |  | 41,4 |  |  |  | 41,4 |
| Замена котельного оборудования в котельной в с.Первомайское |  | 897 |  |  |  | 897 |
| Замена котельного оборудования в котельной в с.Екатерининское | 1137,123 |  |  |  |  | 1137,123 |
| Замена котельного оборудования в котельной в с. Шипуниха | 85 | 360 |  |  |  | 445 |
| Замена котельного оборудования в котельной в пос. Садовый |  |  | 315,0 |  |  | 315,0 |
| Замена котельного оборудования в котельной в МКОУ «Первокаменская СОШ» |  |  | 227,7 |  |  | 227,7 |
| Замена котельного оборудования в котельной в с.Староалейское | 1744,621 |  | 772,2 | 80 | 720 | 3316,821 |
| Замена котельного оборудования в котельной в с.Корболиха |  |  |  | 70 | 630 | 700 |
| Строительство водопровода в с.Староалейское (Федеральная программа «Чистая вода») | 350 | 400 | 450 |  |  | 1200 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Михайловка и строительство водопровода в с. Староалейское по ул. Луговая и ул. Западная. | 1000 | - | - | - | - | 1000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Гольцовка, с.Новоалейское, с. Шипуниха | 2500 | - | - | - | - | 2500 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Первокаменское, пос. Садовый, пос. Первомайский, ст. Третьяково. | - | 6500 | - | - | - | 6500 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Екатерининское, с.Плоское, с.Корболиха | - | - | 6000 | - | - | 6000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Староалейское, с.Семеновка | - | - | - | 4000 | - | 4000 |
| Строительство, водопроводных сетей в с. Староалейское по ул. Взлетная, ул. Водстроя, ул. Дорожная | 3000 | - | - | - | - | 3000 |
| Реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Михайловка, с.Староалейское | 6000 | - | - | - | - | 6000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Гольцовка, с.Новоалейское, с.Шипуниха | - | 7000 | - | - | - | 7000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на ст. Третьяково | - | - | 5000 | - | - | 5000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Староалейское, ст.Третьяково | - | - | - | 10000 | - | 10000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Староалейское | - | - | - | - | 5000 | 5000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт тепловых сетей в с.Староалейское, с.Корболиха, пос. Первомайский | 1500 | - | - | - | - | 1500 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт тепловых сетей в с.Екатерининское, пос.Садовый | 2000 | - | - | - | - | 2000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной в с.Корболиха | - | 1000 | - | 315 | - | 1315 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с. Михайловка, с.Корболиха | 3500 | - | - | - | - | 3500 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с. Староалейское | 2000 | - | - | - | - | 2000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с. Екатерининское, с. Корболиха | - | 2000 | - | - | - | 2000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт котельной №1 в с.Староалейское | - | - | 5500 | - | - | 5500 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с.Староалейское, с.Корболиха, пос.Первомайский | - | - | - | 5000 | - | 5000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с.Староалейское, с.Корболиха | - | - | - | - | 4000 | 4000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КНС | - | 600 | - | - | - | 600 |
| Реконструкция напорного коллектора в с.Корболиха | - | - | 5000 | - | - | 5000 |
| Реконструкция, капитальный ремонт разводящих канализационных сетей в с.Корболиха | - | - | - | 2000 | - | 2000 |
| Реконструкция, капитальный ремонт разводящих канализационных сетей и насосной в с.Корболиха | - | - | - | - | 3000 | 3000 |
| Строительство водозаборных и водопроводных сооружений, водовода на ст. Третьяково Третьяковского района Алтайского края Погашение кредиторской задолженности | 140,2 |  |  |  |  | 140,2 |
| Замена, взамен вышедшего из строя, глубинного погружного насоса ЭЦВ 8-25-125 системы питьевого водоснабжения на ст. Третьяково |  |  |  |  | 45 | 45 |
| Замена, взамен вышедшего из строя, глубинного погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 системы питьевого водоснабжения в с. Шипуниха |  |  |  |  | 38 | 38 |
| ИТОГО | 24956,944 | 18798,4 | 23364,4 | 21465 | 13433 | 102017,794 |

Культура

| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт здания МКУК «Садовый» | 587 |  |  |  |  | 587 |
| Ремонт здания МКУК «Староалейская центральная районная библиотека» |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
| Ремонт здания МКУК «Корболихинское» |  |  | 2000 |  |  | 2000 |
| Ремонт здания Краеведческого музея |  |  |  |  | 1000 | 1000 |
| Ремонт здания МКУК «Екатерининское» |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| ИТОГО | 587 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 7587 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего |
| Строительство спорткомплекса в с.Староалейское (в рамках Губернаторской программа 80х80) | 100 | 1700 | 1600 | 180 |  | 3580 |
| ИТОГО | 100 | 1700 | 1600 | 180 |  | 3580 |

Образование

| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МКОУ «Староалейская СОШ №1» |  |  |  |  |  | 2680 |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 400 |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  | 200 |  | 280 |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 1800 |  |
| МКОУ «Староалейская СОШ №2» |  |  |  |  |  | 800 |
| Ремонт кровли |  |  |  |  | 800 |  |
| МКОУ «Садовая СОШ» |  |  |  |  |  | 2670 |
| Замена окон |  |  |  | 1600 |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  | 550 |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  | 520 |  |
| МКОУ «Корболихинская СОШ» |  |  |  |  |  | 3430 |
| Замена окон |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 350 |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  | 280 |  |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 800 |  |
| МКОУ «Екатерининская СОШ» |  |  |  |  |  | 3280 |
| Замена окон |  |  |  | 1600 |  |  |
| Замена дверных блоков |  | 280 |  |  |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 1200 |  |
| Строительство гаража для школьного автобуса | 200 |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Плосковская СОШ» |  |  |  |  |  | 2790 |
| Замена окон |  |  |  | 1600 |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | 350 |  |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  | 120 | 120 |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 600 |  |
| МКОУ «Новоалейская СОШ» |  |  |  |  |  | 5760 |
| Замена окон |  |  | 1800 |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 500 |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков | 460 |  |  |  |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 2200 |  |
| Ремонт кровли дошкольной группы |  | 800 |  |  |  |  |
| МКОУ «Шипунихинская СОШ» |  |  |  |  |  | 4670 |
| Замена окон | 1900 |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 1350 |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  | 220 |  |
| Утепление стен |  |  |  | 800 |  |  |
| Ремонт кровли |  | 30 | 30 | 340 |  |  |
| МКОУ «Первокаменская СОШ» |  |  |  |  |  | 3720 |
| Замена окон | 1900 |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления, замена котла | 600 |  |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  | 220 |  |  |
| Утепление стен |  |  |  | 800 |  |  |
| Ремонт кровли |  | 200 |  |  |  |  |
| МКОУ «Третьяковская СОШ» |  |  |  |  |  | 3190 |
| Замена окон |  |  | 1900 |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления | 350 |  |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  | 240 |  |  |
| Утепление стен |  |  |  | 600 |  |  |
| Строительство гаража для школьного автобуса | 100 |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Первомайская СОШ» |  |  |  |  |  | 2960 |
| Замена окон |  |  | 1300 |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 420 |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  | 340 |  |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 900 |  |
| МКОУ «Крючковская СОШ» |  |  |  |  |  | 1380 |
| Замена окон |  |  |  |  | 230 |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  | 350 |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  | 180 |  |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 620 |  |
| МКОУ «Семеновская СОШ» |  |  |  |  |  | 1380 |
| Замена окон |  |  |  |  | 230 |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 350 |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  | 180 |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 620 |  |
| МКОУ «Михайловская СОШ» |  |  |  |  |  | 6056 |
| Капитальный ремонт здания |  | 556 |  |  |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления, устройство котельной | 5500 |  |  |  |  |  |
| МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» |  |  |  |  |  | 1440 |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  | 110 |  |  |  |
| Ремонт кровли, утепление тамбура основного здания | 1210 |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли и стен гаража и подсобных помещений | 120 |  |  |  |  |  |
| МКОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |  |  | 523 |
| Замена окон |  |  |  |  | 64 |  |
| Текущий ремонт системы отопления | 58 |  |  |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  | 47 |  |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 254 |  |
| Ремонт кровли |  | 100 |  |  |  |  |
| МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Староалейское Капитальный ремонт здания детского сада и строительство пристройки на 80 мест | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 7500 |
| МКДОУ «Детский сад «Росинка» п.Садовый Капитальный ремонт здания детского сада | 466,9 | 393,1 |  |  |  | 860 |
| МКДОУ «Детский сад «Сказка» с.Екатерининское |  |  |  |  |  | 3070 |
| Замена окон |  |  |  | 900 |  |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  | 350 |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  | 220 |  |  |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 1600 |  |
| МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» с.Корболиха |  |  |  |  |  | 974 |
| Замена окон |  |  |  |  | 420 |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  |  | 110 |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  | 44 |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 400 |  |
| МКДОУ «Детский сад «Тополек» ст.Третьяково |  |  |  |  |  | 974 |
| Замена окон |  |  |  |  | 420 |  |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  |  | 110 |  |  |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  | 44 |  |
| Утепление стен |  |  |  |  | 400 |  |
| МКДОУ «Детский сад «Родничек» с.Староалейское |  |  |  |  |  | 1720 |
| Замена окон |  |  | 900 |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  | 220 |  |  |  |  |
| Утепление стен |  |  | 600 |  |  |  |
| ДООЛ «Черемушки» |  |  |  |  |  | 1030 |
| Замена окон |  |  | 520 |  |  |  |
| Замена дверных блоков |  | 180 |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, замена пола |  | 330 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 15714,9 | 8959,1 | 12177 | 10220 | 15786 | 62857 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего |
| Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Екатерининского сельсовета | 500 |  |  |  |  | 500 |
| Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Корболихинского сельсовета | 500 |  |  |  |  | 500 |
| Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Шипунихинского сельсовета | 500 |  |  |  |  | 500 |
| Разработка правил землепользования и застройки Староалейского сельсовета | 300 |  |  |  |  | 300 |
| Внесение изменений в документы территориального планирования Третьяковского района |  |  | 253 |  |  | 253 |
| ИТОГО | 1800 |  | 253 |  |  | 2053 |
| ВСЕГО | 44188,944 | 31457,5 | 39394,4 | 33865 | 30219 | 179124,844 |