АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2017									                               № 397

с. Староалейское

Об утверждении адресной

инвестиционной программы

Третьяковского района

на 2018-2022 гг.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Третьяковский район», предложениями, представленными в Администрацию района муниципальными заказчиками и поступивших в рамках формирования районного бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить адресную инвестиционную программу Третьяковского района на 2018-2022гг.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района 				           А.В. Жданов

СОГЛАСОВАНО

Начальник  юридического отдела

К.В. Пишеханов

Начальник отдела по экономике

и управлению муниципальным

имуществом

И.В. Кулиева

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

администрации Третьяковского района

Г.Ф. Жабина

Костырин Е.С.

(38559) 21462

Приложение 1

к Адресной инвестиционной программе Третьяковского района Алтайского края на 2018-2022 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

Адресной инвестиционной программы

Третьяковского района Алтайского края

на 2018-2022 годы

Коммунальное хозяйство

| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт теплосетей в с. Екатерининское |  | 41,4 |  |  |  | 41,4 |
| Замена котельного оборудования в котельной в с.Первомайское |  | 897 |  |  |  | 897 |
| Замена котельного оборудования в котельной в с. Шипуниха |  | 360 |  |  |  | 360 |
| Замена котельного оборудования в котельной в с.Староалейское |  |  | 772,2 | 80 | 720 | 1572,2 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Гольцовка, с. Шипуниха |  | 2000 | - | - | - | 2000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Первокаменское, пос. Садовый, пос. Первомайский, ст. Третьяково. | - | 6500 | - | - | - | 6500 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Екатерининское, с.Плоское, с.Корболиха | - | - | 6000 | - | - | 6000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Староалейское, с.Семеновка | - | - | - | 4000 | - | 4000 |
| Реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Михайловка, с.Староалейское | - | - | - | - | 6000 | 6000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Гольцовка, с.Новоалейское, с.Шипуниха | - | 7000 | - | - | - | 7000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на ст. Третьяково | - | - | 5000 | - | - | 5000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Староалейское, ст.Третьяково | - | - | - | 10000 | - | 10000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Староалейское | - | - | - | - | 5000 | 5000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт тепловых сетей в с.Староалейское, пос. Первомайский | - | - | 1500 | - | - | 1500 |
| Разработка проектно-сметной документации модульной котельной, с. Корболиха | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| строительство модельной котельной с. Корболиха | 5000 |  |  |  |  | 5000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с. Михайловка, | - | - | - | 3500 | - | 3500 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с. Староалейское | - | 2000 | - | - | - | 2000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с. Екатерининское | - | 2000 | - | - | - | 2000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт котельной №1 в с.Староалейское | - | - | 5500 | - | - | 5500 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с.Староалейское, пос.Первомайский | - | - | - | 5000 | - | 5000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей в с.Староалейское, | - | - | - | - | 4000 | 4000 |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КНС | - | 600 | - | - | - | 600 |
| Реконструкция теплосети с. Корболиха | 10200 |  |  |  |  | 10200 |
| ИТОГО | 17200 | 21398,4 | 18772,2 | 22580 | 15720 | 95670,6 |

Культура

| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный ремонт здания Садовый СДК» | 5500 |  |  |  |  | 5500 |
| Ремонт здания МКУК «Староалейская центральная районная библиотека» |  |  | 2000 |  |  | 2000 |
| Ремонт отопления Корболихинский СДК |  | 1500 |  |  |  | 1500 |
| Ремонт здания Краеведческого музея |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Ремонт здания Екатерининский СДК |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| Ремонт отопления МБУК «РДК» | 1000 |  |  |  |  | 1000 |
| ИТОГО | 6500 | 1500 | 2000 | 2000 | 100 | 12100 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Всего |
| Строительство спорткомплекса в с.Староалейское (в рамках Губернаторской программа 80х80) | 8000 |  |  |  |  | 8000 |
| ИТОГО | 8000 |  |  |  |  | 8000 |

Образование

| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МКОУ «Староалейская СОШ №1» |  |  |  |  |  | 2633 |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 353 |  |  |  | 353 |
| Замена дверных блоков |  |  | 200 |  | 280 | 480 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 1800 | 1800 |
| МКОУ «Староалейская СОШ №2» |  |  |  |  |  | 800 |
| Ремонт кровли |  |  |  |  | 800 | 800 |
| МКОУ «Садовая СОШ» |  |  |  |  |  | 2120 |
| Замена окон |  |  |  | 1600 |  | 1600 |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  | 520 | 550 |
| МКОУ «Корболихинская СОШ» |  |  |  |  |  | 3430 |
| Замена окон |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 350 |  |  |  | 350 |
| Замена дверных блоков |  |  | 280 |  |  | 280 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 800 | 800 |
| МКОУ «Екатерининская СОШ» |  |  |  |  |  | 3000 |
| Замена окон |  |  |  | 1600 |  | 1600 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 1200 | 1200 |
| Строительство гаража для школьного автобуса | 200 |  |  |  |  | 200 |
| МКОУ «Плосковская СОШ» |  |  |  |  |  | 2790 |
| Замена окон |  |  |  | 1600 |  | 1600 |
| Текущий ремонт системы отопления | 350 |  |  |  |  | 350 |
| Замена дверных блоков |  |  |  | 120 | 120 | 240 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 600 | 600 |
| МКОУ «Новоалейская СОШ» |  |  |  |  |  | 5460 |
| Замена окон |  |  | 1500 |  |  | 1500 |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 500 |  |  |  | 500 |
| Замена дверных блоков | 460 |  |  |  |  | 460 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 2200 | 2200 |
| Ремонт кровли дошкольной группы |  | 800 |  |  |  | 800 |
| МКОУ «Шипунихинская СОШ» |  |  |  |  |  | 2370 |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 1350 |  |  |  | 1350 |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  | 220 | 220 |
| Утепление стен |  |  |  | 800 |  | 800 |
| МКОУ «Первокаменская СОШ» |  |  |  |  |  | 1620 |
| Текущий ремонт системы отопления, замена котла | 600 |  |  |  |  | 600 |
| Замена дверных блоков |  |  |  | 220 |  | 220 |
| Утепление стен |  |  |  | 800 |  | 800 |
| МКОУ «Третьяковская СОШ» |  |  |  |  |  | 2790 |
| Замена окон |  |  | 1500 |  |  | 1500 |
| Текущий ремонт системы отопления | 350 |  |  |  |  | 350 |
| Замена дверных блоков |  |  |  | 240 |  | 240 |
| Утепление стен |  |  |  | 600 |  | 600 |
| Строительство гаража для школьного автобуса | 100 |  |  |  |  | 100 |
| МКОУ «Первомайская СОШ» |  |  |  |  |  | 1600 |
| Замена окон |  |  | 1300 |  |  | 1300 |
| Текущий ремонт системы отопления |  | 300 |  |  |  | 300 |
| Филиал МКОУ «Третьяковская СОШ», п. Крючки |  |  |  |  |  | 1380 |
| Замена окон |  |  |  |  | 230 | 230 |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  | 350 |  |  | 350 |
| Замена дверных блоков |  |  | 180 |  |  | 180 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 620 | 620 |
| МКОУ «Михайловская СОШ» |  |  |  |  |  | 500 |
| Текущий ремонт системы отопления, устройство котельной | 500 |  |  |  |  | 500 |
| МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» |  |  |  |  |  | 230 |
| Ремонт стен гаража и подсобных помещений | 120 |  |  |  |  | 120 |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  | 110 |  |  | 110 |
| МКОУ ДОД «ДЮСШ» |  |  |  |  |  | 523 |
| Замена окон |  |  |  |  | 64 | 64 |
| Текущий ремонт системы отопления | 58 |  |  |  |  | 58 |
| Замена дверных блоков |  |  | 47 |  |  | 47 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 254 | 254 |
| Ремонт кровли |  | 100 |  |  |  | 100 |
| МКДОУ «Детский сад «Сказка» с.Екатерининское |  |  |  |  |  | 2570 |
| Замена окон |  |  |  | 500 |  | 500 |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  | 250 |  |  | 250 |
| Замена дверных блоков |  |  | 220 |  |  | 220 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 1600 | 1600 |
| МКДОУ «Детский сад «Колокольчик» с.Корболиха |  |  |  |  |  | 924 |
| Замена окон |  |  |  |  | 420 | 420 |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  |  | 60 |  | 60 |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  | 44 | 44 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 400 | 400 |
| МКДОУ «Детский сад «Тополек» ст.Третьяково |  |  |  |  |  | 974 |
| Замена окон |  |  |  |  | 420 | 420 |
| Текущий ремонт системы отопления |  |  |  | 110 |  | 110 |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  | 44 | 44 |
| Утепление стен |  |  |  |  | 400 | 400 |
| МКДОУ «Детский сад «Родничек» с.Староалейское |  |  |  |  |  | 1720 |
| Замена окон |  |  | 900 |  |  | 900 |
| Замена дверных блоков |  | 220 |  |  |  | 220 |
| Утепление стен |  |  | 600 |  |  | 600 |
| ДООЛ «Черемушки» |  |  |  |  |  | 1030 |
| Замена окон |  |  | 520 |  |  | 520 |
| Замена дверных блоков |  | 180 |  |  |  | 180 |
| Ремонт кровли, замена пола |  | 330 |  |  |  | 330 |
| ИТОГО | 2738 | 4483 | 7957 | 9250 | 14036 | 38464 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Всего |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта с. Староалейское | 99 |  |  |  |  | 99 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта с. Екатерининское | 45 |  |  |  |  | 45 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта с. Новоалейское |  | 45 |  |  |  | 45 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта с. Корболиха |  | 45 |  |  |  | 45 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта с. Шипуниха |  | 45 |  |  |  | 45 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта п. Садовый |  | 45 |  |  |  | 45 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта с. Плоское |  | 45 |  |  |  | 45 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта п. Первокаменка |  | 45 |  |  |  | 45 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта ст. Третьяково |  |  | 45 |  |  | 45 |
| Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта п. Первомайский |  |  | 45 |  |  | 45 |
| ИТОГО | 144 | 270 | 90 |  |  | 504 |
| ВСЕГО | 34582 | 27651,4 | 28819,2 | 33830 | 29856 | 154738,6 |